ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

сельского поселения село Ворсино

«___» __________ 2017 года  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛО ВОРСИНО

на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 78,5 %; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 80 %; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 30 %; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории - 60 %; |
| Срок реализации | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение облика территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |

- Характеристика сферы реализации Программы, анализ проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

Природно-климатические условия муниципального образования сельского поселения село Ворсино, его географическое положение и рельеф создают  благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет  75 %. На территории поселения 48 дворовых территорий, которые частично имеют освещение, оснащены игровыми формами, заасфальтирован подъезд к домам. Общее количество придомовых территорией – 64 шт.

Площадь благоустроенных территорий общего пользования составляет 22270 м2.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 70-х годов 20 века), что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 70).

Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

2. Приоритеты политики, цели и задачи.

Приоритетами в области благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино являются:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта сельской среды путем реализации первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

Целью Программы является  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3.Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период 2017года.

4. Перечень программных мероприятий

(Приложение 1)

5. Ресурсное обеспечение программы

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составит _______тыс. руб., в том числе по годам;

- основные источники финансирования программных мероприятий:

средства федерального бюджета – _________тыс. рублей
средства муниципального бюджета —__________тыс. рублей;

6. План реализации программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной среды сельского поселения село Ворсино на 2017 год» |  | Администрация МО СП село Ворсино | до 25.03 |  |  |  |
| Утверждение порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в МП «Формирование комфортной среды сельского поселения село Ворсино» |  |  |  | До 01.04. |  |  |
| Утверждение порядка общественного обсуждения проекта МП «Формирование комфортной среды сельского поселения село Ворсино» |  |  |  | 01.04 |  |  |
| Утверждение порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории в МП «Формирование комфортной среды сельского поселения село Ворсино» |  |  |  | 01.04 |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной среды сельского поселения село Ворсино» |  |  |  | 25.05 |  |  |
| Утверждение дизайн-проекта дворовой территории и наиболее посещаемой территории с учетом обсуждения |  |  |  |  | 01.07 |  |
| Утверждение новых (корректирование действующих) правил благоустройства территории МО сельского поселения село Ворсино» |  |  |  |  |  | 01.11 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной среды сельского поселения село Ворсино на 2018-2022 г» |  |  |  |  |  | 31.12 |

Приложение №1

К муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

муниципального образования сельского поселения

село Ворсино на 2017 год

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории |
| 1.1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Школьной | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 78,5 %; |
| 1.2. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Заречной | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.3. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Лыскина. | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек; - освещение территории. |  |
| 1.4. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Лыскина, | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн; - освещение территории. |  |
| 1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Молодежная | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 |  | - увеличение автостоянки около домов; - установка лавочек, урн. - освещение |  |
| 1.6. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Садовый переулок | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.2017 | 01.09.2017 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - установка лавочек; - освещение территории. |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.); |
| 2.1. Благоустройство парка «Победа» | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.2017 | 01.10.2017 | Улучшение облика территории муниципального образования | -строительство фонтана - ремонт асфальтобетонного полотна; - допотни- тельное освещение территории. | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 80 % |