Администрация

муниципального образования

сельского поселения село Ворсино

Боровского  района  Калужской  области

Постановление

« _18_ » __декабря___ 2017 г.              село  Ворсино                                        № _425___

Об утверждении  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования сельского поселения

село Ворсино на 2018-2022 гг.» в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация  муниципального образования сельского поселения село Ворсино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2018-2022 гг.» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»

2. Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельского поселения село Ворсино на 2018-2022 гг.» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.» осуществлять согласно Приложения.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино.

4.   Контроль   исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

сельского поселения село Ворсино                                                                 Г.И. Гурьянов

Исп. Мамедова О.Л.

Отпечатано 2 экз

2- в дел

Приложение к

Постановлению Администрации

муниципального образования

сельского поселения село Ворсино

«_18_»  _декабря____ 2017 года  № 425_

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| Задачи Программы | - развитие формирования единого облика муниципального образа; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 78,5 %; - увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 80 %; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 30 %; |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования по годам: 2018 год: из федерального бюджета: 858 484,70 рублей; из местного бюджета – 2 000 000 рублей. 2019 год: из местного бюджета – 2 000 000 рублей. 2020 год: из местного бюджета – 2 000 000 рублей. 2021 год: из местного бюджета – 2 000 000 рублей. 2022 год: из местного бюджета – 2 000 000 рублей. Итого: 10 858 484,70 рублей. Бюджетные ассигнования могут изменяться при возникших необходимых обстоятельствах, предусмотренные в плановых периодах 2018-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2018- 2022 годы. Финансирование программы предусмотрено за счет средств из бюджетов разных уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение эстетического облика территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании; - создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |

- Характеристика сферы реализации Программы, анализ проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание органами местного самоуправления условий комфортного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Природно-климатические условия муниципального образования сельского поселения село Ворсино, его географическое положение и рельеф создают  благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования в селе Ворсино заключается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению села Ворсино, общих субботников, проведению смотров-конкурсов по благоустройству дворовых территорий села Ворсино.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет  75 %. На территории поселения 16 дворовых территорий, которые частично имеют освещение, оснащены игровыми формами, заасфальтирован подъезд к домам. Общее количество придомовых территорией – 22 шт.

Площадь благоустроенных территорий общего пользования составляет 22270 м2.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 70-х годов 20 века), что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 70).

Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

- Приоритеты политики, цели и задачи.

Повышение   уровня   благоустройства   муниципальных   образований   Калужской

области,  создание  комфортных  условий для проживания  граждан  является  важнейшим

направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

В качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам   субъектов   Российской   Федерации   на   поддержку   Государственных   программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Муниципальная   программа   «Формирование   современной   городской   среды      муниципального образования сельского поселения село Ворсино 2018-2022 гг» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики   Российской   Федерации   и   Калужской   области   в   сфере   повышения   уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Калужской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Целью Программы является  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие формирования единого облика муниципального образа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период с 2018-2022 гг. (пять лет).

4. Перечень основных мероприятий Программы

(Приложение 1)

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы.

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы составляет:  2 858 484,70 руб, в том числе:

| Годы реализации | Объем финансирования, рублей. |
| --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |
|  |  | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 2 858 484,70 | 858 484,70 | 2 000 000 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000 | 0,00 | 2 000 000 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000 | 0,00 | 2 000 000 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000 | 0,00 | 2 000 000 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000 | 0,00 | 2 000 000 | 0,00 |

6.  Механизм реализации муниципальной Программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной  программы в соответствии с Порядком проведения общественного  обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 11.08.2017 г. № 257;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории

Муниципального образования сельского поселения село Ворсино, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 –2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения село Ворсино, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 11.08.2017 г. № 257;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 –2022 годы». Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация МО СП с. Ворсино. Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы. Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

-обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Контрактная служба Администрации поселения в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Финансовый отдел Администрации в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте федерального и местного бюджета на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом поселения, утвержденным Сельской Думой, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования

сельского поселения

село Ворсино

на 2018-2022 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы, показатели результативности выполнения программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории |
| 1.1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Молодежная, д.9 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.18 | 30.09.18 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. - озеленение | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 78,5 %; |
| 1.2. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Добринский переулок, д.11 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.18 | 30.09.18 |  | - ремонт прохода к дому. |  |
| 1.3. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Лыскина, д. 5 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.19 | 01.09.19 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек. - освещение |  |
| 1.4. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Молодежная, д. 24 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.19 | 01.09.19 |  | - ремонт проездов к дому; -озеленение |  |
| 1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Школьной, д.37 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.20 | 01.09.20 |  | - ремонт проездов к дому; - освещение. |  |
| 1.6. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Молодежная, д.44,45,46 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.21 | 01.09.21 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. - устройство парковки. |  |
| 1.7. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Лыскина, д. 35 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.22 | 01.09.22 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек; |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы) |
| 2.1. Благоустройство парка «Победа» | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.19 | 01.10.20 | Улучшение облика территории муниципально го образования |  | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 80 % |
| 2.1.1. Установка дополнительного освещения | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.19 | 01.10.19 |  |  |  |
| 2.1.2. озеленение | Администрация МО СП село Ворсино | 01.04.20 | 15.06.20 |  |  |  |
| 2.2. Проект нового сквера для отдыха между ул. Поселковая и ул. Лыскина | Администрация МО СП село Ворсино | 2020 | 2020 | Улучшение облика территории муниципально го образования |  |  |
| 2.2.1. Реализация проекта нового сквера | Администрация МО СП село Ворсино | 2021 | 2022 |  |  |  |

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования

сельского поселения

село Ворсино

на 2018-2022 год»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования

сельского поселения с. Ворсино на 2018-2022 годы» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 годы |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработка и опубликование проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Разработан, опубликован | Администра ция МО СП село Ворсино |  |  | До 15.08.17 |  |
| Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Обществен ное обсуждение | Администра ция МО СП село Ворсино, жители |  |  | 15.08.17-15.09.17 |  |
| Сбор и анализ предложений, поступивших в результате общественного обсуждения | Обществен ное обсуждение | Администра ция МО СП село Ворсино, общественная комиссия |  |  | До 15.09.17 |  |
| Подведение итогов общественного обсуждения проекта программы и ее доработка по итогам общественного обсуждения | В плане | Администра ция МО СП село Ворсино, общественная комиссия |  |  |  | До 01.10.17 |
| Корректировка проекта программы по результатам общественного обсуждения | В плане | Администра ция МО СП село Ворсино |  |  |  | До 25.10.17 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Общественное обсуждение | Администра ция МО СП село Ворсино |  |  |  | До 31.12.17 |