ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

муниципального образования

сельского поселения село Ворсино

«___» __________ 2017 года  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛО ВОРСИНО

на 2018-2022 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 78,5 %; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 80 %; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 30 %; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории - 60 %; |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение облика территории муниципального образования; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |

- Характеристика сферы реализации Программы, анализ проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

Природно-климатические условия муниципального образования сельского поселения село Ворсино, его географическое положение и рельеф создают  благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет  75 %. На территории поселения 48 дворовых территорий, которые частично имеют освещение, оснащены игровыми формами, заасфальтирован подъезд к домам. Общее количество придомовых территорией – 64 шт.

Площадь благоустроенных территорий общего пользования составляет 22270 м2.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 70-х годов 20 века), что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 70).

Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

2. Приоритеты политики, цели и задачи.

Приоритетами в области благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино являются:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта сельской среды путем реализации первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования.

Целью Программы является  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3.Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период с 2018-2022 гг. (пять лет).

4. Перечень основных мероприятий Программы

(Приложение 1)

5. Ресурсное обеспечение программы

Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составит _______тыс. руб., в том числе по годам;

- основные источники финансирования программных мероприятий:

средства федерального бюджета – _________тыс. рублей
средства муниципального бюджета —__________тыс. рублей;

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 год

муниципального образования

сельского поселения

село Ворсино

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы, показатели результативности выполнения программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории |
| 1.1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Молодежная, д.9 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.18 | 30.09.18 | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. - озеленение | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 80 %; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 78,5 %; |
| 1.2. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Лыскина, д. 5 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.19 | 01.09.19 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек. - освещение |  |
| 1.3. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Молодежная, д. 24 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.19 | 01.09.19 |  | - ремонт проездов к домам; -озеленение |  |
| 1.4. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Школьной, д.37 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.20 | 01.09.20 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по ул. Молодежная, д.44,45,46 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.21 | 01.09.21 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек, урн. |  |
| 1.5. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий ул. Лыскина, д. 35 | Администрация МО СП село Ворсино, жители | 01.06.22 | 01.09.22 |  | - ремонт проездов к домам; - установка лавочек; |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы) |
| 2.1. Благоустройство парка «Победа» | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.18 | 01.10.20 | Улучшение облика территории муниципально го образования |  | - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10 шт; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 80 % |
| 2.1.1. Строительс тво фонтана | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.18 | 01.10.18 |  |  |  |
| 2.1.2. Демонтаж тротуара из бетонных плит и монтаж тротуара из плитки типа «брусчатка» | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.19 | 01.10.19 |  |  |  |
| 2.1.3. Установка дополнительного освещения | Администрация МО СП село Ворсино | 01.06.19 | 01.10.19 |  |  |  |
| 2.1.4. озеленение | Администрация МО СП село Ворсино | 01.04.20 | 15.06.20 |  |  |  |
| 2.2. Проект нового сквера для отдыха между ул. Поселковая и ул. Лыскина | Администрация МО СП село Ворсино | 2020 | 2020 | Улучшение облика территории муниципально го образования |  |  |
| 2.2.1. Реализация проекта нового сквера | Администрация МО СП село Ворсино | 2021 | 2022 |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 год

муниципального образования

сельского поселения

село Ворсино

План реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы  муниципального образования

сельского поселения с. Ворсино

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 годы |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработка и опубликование проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Разработан, опубликован | Администра ция МО СП село Ворсино |  |  | До 15.08.17 |  |
| Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Обществен ное обсуждение | Администра ция МО СП село Ворсино, жители |  |  | 15.08.17-15.09.17 |  |
| Сбор и анализ предложений, поступивших в результате общественного обсуждения | Обществен ное обсуждение | Администра ция МО СП село Ворсино, общественная комиссия |  |  | До 15.09.17 |  |
| Подведение итогов общественного обсуждения проекта программы и ее доработка по итогам общественного обсуждения | В плане | Администра ция МО СП село Ворсино, общественная комиссия |  |  |  | До 01.10.17 |
| Корректировка проекта программы по результатам общественного обсуждения | В плане | Администра ция МО СП село Ворсино |  |  |  | До 25.10.17 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы | Общественное обсуждение | Администра ция МО СП село Ворсино |  |  |  | До 31.12.17 |